项目章程

* **项目名称**

所及APP

* **项目经理**

李文轩

* **项目背景**

据分析，生活中人们有自己的想法时，会用喜欢的笔，好看的字，记在专门的本子里。寻找有共鸣的人，交个朋友，交流思想，要找到能明白自己内心所想的人，不同观点也可以一起讨论。

* **项目目标**

打造一款可以通过文字、图片、音乐等记录生活，寻找用户灵魂深处的共鸣的文艺范App。

* **项目范围**
  + 用户交流：发布、点赞、评论、收藏；
  + 赞助商支持：线下活动承办；
  + 公共功能：广告；
  + 管理员功能：发布内容审核、交流环境管理、每日推荐管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．12月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．1月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．1-2月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．3-4月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**