项目章程

* **项目名称**

实时签到系统

* **项目经理**

徐安

* **项目背景**

某市大量在校师生（至少100万以上）每天都有很多节课程需要统计学生上课情况，包括上课点名，学生上课状态、何时离开何时进入教室等；老师确认学生到课率主要途径是通过点名，如今 人脸识别技术已经趋近于成熟，可以通过构建服务某本地和大高校群体的软件来搭建这一桥梁，实现服务老师、提高课堂点名效率的局面

* **项目目标**

**实现高准确率的人脸识别、能从本地存取、和云端无交互**

* **项目范围**
  + 拍照：作为数据集存入本地
  + 核心功能：人脸识别
  + 本地存取，一键导入本地；
* **进度**

2019．4月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 4.2前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 4.6前确定产品定位；
* 4.9前完成第一版界面原型；
* 4.9前确定第一版产品范围；
* 4.20前完成主要技术点研究；
* 4.20前确定下一阶段任务的细化安排；

2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；

2019．4月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．5月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的高校和学生进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**