|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 不易普及 | 各个学校摄像头像素不同 | 商业风险 |
| R2 | 学生认可度不高 | 迟到不来会被及时发现 | 用户风险 |
| R3 | 硬件接口不同会导致识别误差 | 各个学校硬件设备不同 | 流程风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 学生会出现暂离现象，导致准确率不高 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |